**Byte av radiatorventiler och termostater samt injustering av värmesystemet, vecka 10 och 11**

Under denna vinter har vi haft många klagomål på kalla radiatorer, dåligt fungerande termostater och att vissa lägenheter har ojämn värmetillförsel.

Vi har av denna anledning i samarbete med vår förvaltare Nordstaden upphandlat Klimatrör AB - för att åtgärda bristerna.

Det innebär att Klimatrörs personal **behöver tillträde till samtliga lägenheter och allmänna utrymmen** – enskilda aviseringar kommer att ske i postboxarna med tider, möjligheter till nyckellämning samt anvisningar för åtkomst till radiatorerna, mm

Om ni har svårigheter att lämna nycklar på morgonen eller är bortrest finns möjlighet att lämna nycklar **till styrelseledamoten Gösta Gustafsson, 20 c, 3 tr**

**Tel 070-64 14 877,** som kommer att ha kontakt med Klimatrör under arbetet.

**Byte av radiatorers ventilinsatser samt injustering av dessa, v. 10, start kl. 08.00-16.00:**

Dag 1= Måndagen den 4/3 (port 22A och 22B)

Dag 2= Tisdagen den 5/3 (port 22C, 20A och 20B)

Dag 3= Onsdagen den 6/3 (port 20C, 20D och 20E)

Dag 4 = Torsdagen 7/3 allmänna utrymmen, ej tillträde till bostäder.

Dag 5= Fredagen 8/3 allmänna utrymmen, ej tillträde till bostäder.

**Montering nya termostater v. 11, start kl. 08.00-16.00:**

Dag 6= Måndagen den 11/3 (port 22A och 22B)

Dag 7= Tisdagen den 12/3 (port 22C, 20A och 20B)

Dag 8= Onsdagen den 13/3 (port 20C, 20D och 20E)

**Förtydligande:** Under V. 10 byts insatserna i radiatorventilerna samt injusteras dessa. Därefter kommer Klimatrör tillbaka veckan efter (då är all injustering klar, både i bostäder samt allmänna utrymmen) och monterar då de nya termostaterna på radiatorerna